Documento de Visión y Alcance
Para
Sistema de Control y Facturación Nova Center
Versión 1.0 Aprobado

Realizado Por Luis Diego Carballo Valdivia
Esther López

Lugo CO
05 Marzo 2014

Índice de contenido
1. Requerimientos de negocios.	....................................................................................4
1.1 Antecedentes.	.....................................................................................................4
1.2 Oportunidades de negocio.	.................................................................................4
1.3 Objetivos de negocio y criterios de éxito.	..........................................................5
1.3.1 Objetivos general.	.......................................................................................5
1.3.2 Objetivos específicos.	.................................................................................5
1.3.3 Criterios de éxito	........................................................................................5
1.4 Necesidades del cliente .....................................................................................6
1.5 Riesgos del negocio	............................................................................................6
2. Visión de la solución	................................................................................................7
2.1 Declaración de la Visión.	...................................................................................7
2.2 Características Principales.	................................................................................7
2.3 Suposiciones y Dependencias.	..........................................................................8
3. Alcance y Limitaciones.	...........................................................................................9
3.1 Alcance de la Versión Inicial.	............................................................................9
3.2 Alcance de las Versiones Posteriores	.................................................................9
3.3 Limitaciones y Exclusiones.	..............................................................................9
4. Contexto de negocio.	..............................................................................................10
4.1 Perfiles stakeholder	..........................................................................................10
4.2 Prioridad del Proyecto.	.....................................................................................10
4.3 Ambiente operativo.	.........................................................................................10

Historial De Revisión

Nombre	Fecha	Razón Del Cambio	Versión

1. Requerimientos de negocios.

Actualmente Nova Center no posee ningún sistema de gestión de existencias, todo es manejado a base de documentos de excel, el implementar un sistema cuya función sea específica para las necesidades del cliente, reduciría su tiempo en registros y calculos y aumentaría la productividad.
Se necesita un programa capaz de llevar gestión sobre los artículos que se poseen actualmente, además el mismo debe poder llevar control sobre el servicio de internet que posee el negocio y poder imprimir una factura del servicio brindado.

Nova Center, nació como toda empresa, pequeña y con un mercado meta limitado, la misma ha ido ampliando su mercado, ahora ofrece servicio de diferentes áreas para satisfacer las distintas necesidades del cliente, por ejemplo ahora no solo se ofrece un servicio de internet, sino que también ofrece un servicio de Bazar, por ello se piensa que un programa que ofrezca un control sobre las existencias y maneje el tiempo sobre el servicio de internet y facturación reduciría su trabajo.

1.2 Oportunidades de negocio.

Este sistema permitirá a la empresa sistematizar el control de todas sus actividades (gestión de stock en cada almacén, gestión de pedidos, etc.), lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control centralizado de los distintos productos.

El sistema también permite llevar un control sobre el servicio de internet, lo que permite simplificar esa gran cantidad de tareas a la hora de gestionar nuestros servicios.

1.3 Objetivos de negocio y criterios de éxito.

1.3.1 Objetivos general.

Implementar un sistema de gestión y control de servicios para minimizar las tareas del Nova Center.
1.3.2 Objetivos específicos.

- Llevar un registro de los diferentes productos que ofrece la empresa.
- Llevar un control de los diferentes servicios que ofrece la empresa.
- Organizar los productos por grupos o categorías.
- Brindar un método de facturación según servicio brindado.
- Generar un listado de productos en existencia y notificar cuando el mismo se encuentre sin existencias.
- Ofrecer un registro de clientes (en cuanto a internet respecta), para el control de ofertas sobre el servicio.
- Brindar un sistema al cliente que le permita poder realizar una sugerencia o queja en cuanto a servicios brindados.

1.3.3 Criterios de éxito

- Que el sistema sea utilizado con éxito y aceptado por el usuario final.
- Que el sistema pueda ser probado exhaustivamente antes de ser puesto en producción, con el fin de minimizar la cantidad de inconsistencias.
- Que el sistema contenga todas las funcionalidades necesarias para operar correctamente pero además que resuelva las necesidades del cliente.

1.4 Necesidades del cliente

- El cliente necesita tener un inventario sobre sus artículos.
- Con el fin de mejorar el servicio a internet, se quiere implementar un sistema de control del tiempo de cada sesión.
- Brindar un servicio de facturación al cliente sobre cada servicio.
- Controlar los servicios que se brindan.
- Reducir el tiempo de atención sobre un servicio, eficazmente y eficientemente.

1.5 Riesgos del negocio

- Que el sistema no sea aceptado por la mayoría de los involucrados.
- Que el sistema presente una interfaz no amigable con el usuario.
- Que la construcción del sistema no se complete debido al corto tiempo que existe para el proyecto, cuya duración no podrá ser ampliada por ser un proyecto estudiantil.
- Mercados emergentes.
- Incumplimiento de requerimientos por falta de tiempo.

2. Visión de la solución

El sistema de control y facturación será de calidad, innovador, confiable, con gran facilidad de uso para los clientes y usuarios finales y podrá ser adaptado en cualquier tipo de negocio que se especialice en los servicios de internet y venta de artículos informáticos.

2.1 Declaración de la Visión.

El sistema de control y facturación a proveer tiene como propósito facilitar la administración y gestionar los productos que ofrecen las empresas involucradas, y se implementará la mejora continua de los servicios por medio de las sugerencias que los clientes proporcionan.

2.2 Características Principales.

Este sistema proporciona muchas características que lo hacen un sistema de gran utilidad:

1- Proporcionará un mayor control en el servicio de internet a los clientes.
2- Permitirá llevar un inventario de los productos que posee el negocio así como sus existencias y notificaciones cuando el producto esta escaso.
3- Permitirá registrar a todos los clientes que el administrador considere necesario y consultar un historial de horas de servicio utilizadas para posibles ofertas.
4- Proporcionará un sistema de sugerencias y quejas para los clientes.
5- Suministrar un sistema de facturación.
6- Interfaz interactiva y de fácil uso.
7- Agregar, eliminar, ver y modificar la información de una persona.
8- Agregar, eliminar, ver y modificar productos.

2.3 Suposiciones y Dependencias.

Se asume que las computadoras tendrán acceso a internet.

Se asume que los usuarios poseen conocimiento y habilidades para el manejo de este sistema, pero si es necesario se puede instruir al usuario para su correcto uso.

El sistema requiere la instalación de MYSQL versión 6.0 para el almacenamiento de la información, así como contar con sistema operativo como Windows 7 o software libre como LINUX.

También debe poseer una impresora de facturas para el correcto funcionamiento del sistema y del sistema de facturación.

3. Alcance y Limitaciones.

3.1 Alcance de la Versión Inicial.

Para la versión inicial del producto, se entregará los requerimientos 2, 5, 6 y 8 planteados en el punto 2.2.

3.2 Alcance de las versiones posteriores

Para la siguiente versión se cubrirá los requerimientos 1, 3, 4, 7 planteados en el punto 2.2.

3.3 Limitaciones y exclusiones.

El grupo Nova Center, tiene definidas una serie de necesidades que necesitan ser suplidas:

- Crear un módulo para el servicio de internet.
- Crear un módulo para el servicio de bazar.
- Crear un módulo para el servicio de venta y reparación de celulares.
- Crear un módulo para el servicio de venta de accesorios para computadores y celulares.
- Crear un módulo para el servicio de facturación.
- Crear un módulo para el servicio de venta y reparaciones de computadores.
- Interconectar cada terminal al computador principal para administrar su tiempo de uso.
- Registrar todos sus productos en una base de datos.
- No crea cuentas de administrador, ya que esa es única y se asigna el día de la entrega final.
- No calcula el precio de los productos, el precio es asignado manualmente cuando se registra.
- No crea historial de ventas.
- No restringe páginas.
- No crea historial de facturación

4. Contexto de negocio.

4.1 Perfiles stakeholder

Stakeholder	Beneficio directo	Actitudes	Principales Intereses	Restricciones
Administrador	Mayor control en la administración y gestión de los artículos y del servicio de internet	El sistema será ventajoso para la administración del negocio.	Gestionar y controlar los artículos de venta en la tienda, controlar el servicio de internet a los clientes, almacenar los clientes fijos para ofrecerles ofertas, sistema de facturación.
Clientes		El sistema ofrecerá control y seguridad en los servicios adquiridos.	Proporcionar un sistema de quejas y sugerencias, además notificación del límite de horas de servicio pagadas y facturación de servicios.	Evitar consumir más servicio de internet que el pagado.

4.2 Prioridad del Proyecto.

Solventar las necesidades del cliente, permitiéndole una mejor administración de su negocio de tal manera que pueda ofrecer los mejores servicios y mejorar continuamente.

4.3 Ambiente operativo.

 El sistema de control y facturación de Nova Center, podrá ser accedido por vía LAN para comunicarse con los demás computadores del negocio.
El sistema va a ser distribuido entre los diferentes computadores del sistema y la información de la base de datos se mantendrá en el computador principal donde existirá un sistema de seguridad para mantener la seguridad e integridad de la información.
El usuario deberá tolerar interrupciones cuando su tiempo de servicio se haya agotado.